|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ID Risco*** | ***Data Identificada*** | ***Descrição*** | ***Tipo*** | ***Impacto*** | ***Probabilidade*** |
| 1 | 28/05/2014 | Equipe com apenas dois membros | Técnica | Atraso no desenvolvimento | Alta |
| 2 | 28/05/2014 | Os membros não estão exclusivamente alocados para o projeto. | Gestão | Atraso na realização das atividades | Alta |
| 3 | 30/05/2014 | Problema com computador de algum dos membros | Técnica | Atraso na realização das atividades | Alta |
| 4 | 03/06/2014 | Compreensão parcial ou distorcida dos requisitos esperados pelo usuário | Técnica | Não atender às expectativas do usuário | Médio |
| 5 | 3/06/2014 | Os membros nunca fizeram um levantamento de casos de uso | Técnica | Atividade não ser feita de forma correta | Médio |
| 6 | 03/06/2014 | Indisponibilidade do cliente para uma reunião a tempo de levantar os requisitos | Problemas de tempo | Não conseguir levantar os requisitos | Médio |
| 7 | 03/05/2014 | Membro abandonar a equipe | Gestão | Impacto desde o atraso na entrega até comprometer a realização do projeto | Alto |
| 8 | 04/06/2014 | Mudança no escopo do projeto | Gestão | Pode gerar retrabalho e atraso no desenvolvimento | Médio |
| 9 | 04/06/2014 | Perda de documentos do projeto | Gestão | Atraso no desenvolvimento retrabalho e perda de informação | Médio |
| 10 | 05/06/2014 | Pouco tempo | Gestão | Projeto pode não ser entregue no prazo | Alto |
| 11 | 05/06/2014 | Falta de experiência da Equipe | Técnica | Atraso no desenvolvimento | Médio |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Estratégia de Mitigação*** | ***Responsável*** |
| Dividir as tarefas tendo em mente que os membros poderão realizar tarefas além das que lhe foram atribuídas | Lucas Costa / Wendel Araujo |
| Manter a comunicação ativa para possíveis realocações ou adiamento de atividade afetada | Wendel Araujo |
| Manter a documentação em dia para que outro membro realize as atividades. | Wendel Araujo |
| Extrair o máximo de informações no levantamento com o usuário e da forma mais clara possível | Lucas Costa |
| Estudar o conceito e buscar exemplos. | Wendel Araujo |
| Procurar quanto antes o ciente e marcar um encontro presencial | Wendel Araujo |
| Manter a comunicação prezando a amizade e o bem estar entre a equipe | Lucas Costa |
| Manter uma comunicação aberta com os Stakeholders, evitar ambiguidade e evitar mudanças | Wendel Araujo |
| Manter os documentos em diferentes tipos de armazenamento como computador pessoal, nuvem e pendrive, mantendo todos privados | Lucas Costa |
| Procurar soluções de desdobramento da equipe para que o projeto seja entregue no prazo evitando ao máximo atrasos | Lucas Costa |
| Falta de Experiência da Equipe |  |
| Como os membros não possuem muita experiência na realização do projeto, buscar maior quantidade de informação possível com o professor, monitor ou outros que já passaram pela disciplina | Lucas Costa |
|  |  |
|  |  |